## Slide 1: 商品販売システム
リーダー : 久留
メンバー : 菅野、中西、松崎、茂木

## Slide 2
目次
1. はじめに ～システムコンセプト～
2. チーム紹介 ～メンバーと各担当～
3. システム規模と品質
4. 開発工程
5. デモンストレーション
6. 苦労した点、工夫した点、反省点
7. 最後に

## Slide 3
1. はじめに ～システムコンセプト～
商品販売システムは、商品販売を行うECサイトです。
ユーザー登録してログインすると、商品の購入が可能となります。

## Slide 4
2. チーム紹介 ～メンバーと各担当～
リーダー
  久留 担当：
メンバー
  菅野 担当：
  中西 担当：
  松崎 担当：
  茂木 担当：

## Slide 5
3. システム規模と品質
【システム規模】
画面数 ：
Step数 ：
【品質】
テスト数 ：
総バグ数 ：
発見したバグは全て修正済みである。

## Slide 6
4. 開発工程説明
【要件定義】予定2日 / 実績2日
【基本設計】予定5日 / 実績７日
班内での情報のすり合わせに時間がかかり、作業完了まで予定より
2日遅れた。

## Slide 7
4. 開発工程説明
【詳細設計】予定2日 / 実績2日
作業を分担して行うことで、予定通り作業完了することができた。
【製造】予定5日 / 実績７日

## Slide 8
4. 開発工程説明
【テスト、バグ修正】予定3日 / 実績3日
【発表準備】予定2日 / 実績2日

## Slide 9
4. 開発工程説明
「作業工程表」にてご説明致します

## Slide 10
5. デモンストレーション
システムをデモンストレーションにてご説明致します

## Slide 11
6. 苦労した点、工夫した点、反省点 (久留)
【苦労した点】
【工夫した点】
【反省点】

## Slide 12
6. 苦労した点、工夫した点、反省点 (菅野)
【苦労した点】
【工夫した点】
【反省点】

## Slide 13
6. 苦労した点、工夫した点、反省点 (中西)
【苦労した点】
【工夫した点】
【反省点】

## Slide 14
6. 苦労した点、工夫した点、反省点 (松崎)
【苦労した点】
【工夫した点】
【反省点】

## Slide 15
6. 苦労した点、工夫した点、反省点 (茂木)
【苦労した点】
【工夫した点】
【反省点】

## Slide 16
7. 最後に
12日間という短い開発期間でしたが、
チームメンバー一人一人が、足りないところに気づき、
メンバー同士で補いあいながら作成することができました。
また、今回の開発を通して、
講義で学んだ内容を1から復習をすることができた為、
とても貴重な経験となりました。
今回の経験を糧にして、配属先でも精進していきたいと思います。

## Slide 17
ご清聴ありがとうございました。